Z Á P I S N I C A   č. 2/2013

zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 22. 3. 2013, Žilina

Prítomí: I. Koller, T. Greksák, V. Paulík, L. Gancarčík, F. Piaček, I. Žila, V. Linek

sekretárka N. Minková

Program:

- Kontrola zápisov

- Príprava VZ 2013

- Rôzne (príprava THT; chaty a Rysy; atď.)

1.   Kontrola zápisov

1.2.1 Sekretariát spolku zašle na kluby pozvánku na VZ SHS JAMES a elektronickou formou základné materiály k rokovaniu VZ – Čerpanie rozpočtu 2012 a Návrh rozpočtu 2013. Termín: Do 28. 2. 2013. Splnené

2.   Príprava VZ

Valné zhromaždenie SHS JAMES plne pripravené, sála, ozvučenie, občerstvenie, prezentácia atď. VV spolku pripravil návrhy na pracovné predsedníctvo (Koller, Greksák, Gancarčík, Žila) a pracovné komisie VZ – mandátová  a volebná komisia - Anna Čaplická a Darina Zemková, návrhová komisia – Vladimír Paulík, zapisovateľ Naďa Minková. Ďalší členovia komisií budú navrhnutí priamo z pléna.

3.    Rôzne

- Príprava THT JAMES 2013 – O príprave informoval L. Gancarčík a I. Koller. Termín 12. – 18. 8. 2013 na Popradskom plese. Ubytovanie je dohodnuté s riaditeľom Horského hotela Popradské pleso, ubytovacie kapacity sú rezervované. Je potrebné presne dohodnúť zľavnené ceny ubytovania. Ostatné veci bude pripravovať štáb THT v zložení náčelník M. Neumann, členovia L. Gancarčík, P. Frankovič a E. Bačkorová v spolupráci s predsedom spolku. Informácie o termíne a mieste THT budú oznámené na VZ a na webe spolku.

2.3.1. I. Koller a L. Gancarčík na osobnom rokovaní dohodnú ceny ubytovania na Popradskom plese.

Termín:  do 30. 4. 2013.

2.3.2  M. Neumann zabezpečí rozoslanie pozvánok pre jamesákov – seniorov a pre bývalých predsedov spolku.

Štáb THT v spolupráci s predsedom spolku pripravia info o THT, ktoré bude zaslané na kluby

a uverejnené na webe spolku. Termín:  do 20. 5. 2013.

- Chaty a výstavba Chaty pod Rysmi. O situácii informovali L. Gancarčík a I. Koller. So spravovaním chát nie sú zásadné problémy. Výstavba Chaty pod Rysmi je síce prakticky dokončená, ale pre jej kolaudáciu je potrebné urobiť ešte veľa práce. Z technického hľadiska dokončiť množstvo malých nedorobkov a hlavne čističku odpadových vôd. Z organizačného hľadiska všetky vyjadrenia ku kolaudácii a znovu je najväčším problémom byrokracia okolo ČOV, predovšetkým vodoprávne rozhodnutie a vyriešenie nájmu pozemku. Chata by mala byt slávnostne odovzdaná verejnosti koncom septembra. Z finančného hľadiska by sa v dohľadnej dobe mal uhradiť podeil KST na nezaplatených faktúrach, SHS JAMES má všetky svoje záväzky uhradené. V roku 2013 sa potrebné financie na dokončenie odhadujú na cca. 13 000 €, max. na 26 000 €, pretože mnohé položky nevieme presne odhadnúť. Náš podiel je teda cca. 5000 €, ktoré navrhujeme v rozpočte spolku na rok 2013, max. variant je 10 000 €.

Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční v júni 2013, termín a miesto budú upresnené.

Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES

Overil Vladimír Paulík, člen VV SHS JAMES